Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Cybernine (C9). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | -Desarrollo e Integración de plataformas (backend y frontend) -Base de datos (modelamiento de datos) -Seguridad en sistemas informáticos (roles y autenticación) -Calidad de Software (pruebas y validaciones) -Gestión de proyectos (plan, tiempos y evidencia) |
| Competencias | -Construir modelos de datos e implementarlos para soportar requerimientos. -Desarrollar, integrar e implantar una solución de software con técnicas que sistematicen el desarrollo y mantenimiento. -Gestión de proyectos informáticos para la planificación y toma de decisiones. -Realizar y aplicar pruebas de validación y proponer mejoras en base a sus resultados. |

| Contenidos del informe final |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática frecuente en los almacenes de barrio en Chile: la gestión ineficiente del inventario cuando se realiza con planillas o registros manuales. Esta práctica genera quiebres de stock, sobreinventario y pérdida de tiempo, afectando tanto la operación del negocio como la atención al cliente. La propuesta entrega una solución tecnológica asequible para microcomercios con baja adopción digital, considerando que gran parte de sus propietarios y trabajadores son personas mayores con limitada alfabetización tecnológica. Por ello, se privilegian flujos simples, interfaz clara y uso desde el teléfono móvil. Para el campo profesional de la Ingeniería en Informática, el proyecto es relevante porque promueve la transformación digital de sectores tradicionales, integrando competencias propias de la disciplina: levantamiento de requerimientos, modelamiento y gestión de datos (reporte tipo Kardex), desarrollo de una PWA con escaneo de códigos de barras, autenticación segura y validaciones de consistencia. Además, se incorpora una IA ligera que entrega sugerencias basadas en los datos del negocio, mejorando la toma de decisiones sin reemplazar el criterio humano. Como aporte de valor, la aplicación acerca la tecnología a pequeños comerciantes, facilitando una gestión más eficiente de su inventario y promoviendo la inclusión digital en un segmento que habitualmente queda fuera de la automatización. En futuras etapas, el sistema podría expandirse hacia la vinculación de proveedores y clientes, fortaleciendo el ecosistema comercial local. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Implementar una aplicación web progresiva (PWA) para el control de inventario en almacenes de barrio, con registro por escaneo, alertas de reposición, reportes, autenticación básica y guía de uso, con el fin de reducir quiebres de stock, agilizar la operación diaria y apoyar la toma de decisiones en microcomercios con baja adopción digital. Objetivos específicos Modelar e implementar la estructura de datos en Firestore, garantizando la consistencia del stock. Desarrollar los módulos de Productos y Movimientos con validaciones de negocio. Integrar escáner de códigos de barras mediante cámara del dispositivo (html5-qrcode + fallback manual). Implementar autenticación y control de acceso por roles (Admin/Operador). Incorporar un componente de IA ligera (Sra. MarIA) que entregue sugerencias automáticas sobre reposición y rotación. Ejecutar pruebas funcionales y documentar evidencias. Desplegar el sistema en Firebase Hosting con dataset de ejemplo y guía de instalación. |
| 3. Metodología | La metodología utilizada fue de tipo ágil iterativo–incremental, basada en principios de Scrum, adaptada al contexto de un proyecto individual. Este enfoque permitió avanzar por sprints semanales, entregando versiones funcionales del sistema y validando cada módulo antes de continuar con el siguiente. Se optó por una arquitectura BaaS (Backend as a Service) con Firebase, lo que facilitó la integración de base de datos, autenticación y funciones en la nube sin requerir infraestructura adicional. Esta metodología fue pertinente para cumplir los objetivos, ya que favoreció la flexibilidad, la priorización de entregas tempranas, el control de riesgos y la validación continua de resultados. |
| 4. Desarrollo | El proyecto se estructuró en tres fases: Fase 1 (Definición y planificación): reformulación del proyecto, definición de alcance y diseño de base de datos y UI. Fase 2 (Implementación y pruebas): desarrollo de módulos base, autenticación, escáner, integración de IA ligera y validaciones funcionales. Fase 3 (Cierre): optimización PWA, documentación técnica, preparación de video demo y entrega final. Dificultades y facilitadores Entre los facilitadores, destacan el uso de Firebase (por su rapidez de implementación) y el enfoque modular de Vue.js, que permitió avanzar con consistencia. Las dificultades principales se relacionaron con la curva de aprendizaje de Firebase y la configuración del escáner en móviles; fueron resueltas mediante documentación técnica, pruebas iterativas y consultas en foros especializados. Ajustes realizados No se modificaron los objetivos, pero sí se ajustó la metodología y el stack tecnológico, reemplazando el backend tradicional por Firebase. Esto permitió mantener el mismo alcance en menos tiempo y asegurar una integración más fluida entre los componentes del sistema. |
| 5. Evidencias | Como evidencias del desarrollo se presentan: -Prototipo funcional de la PWA Cybernine_C9 (interfaz operativa). -Capturas de los módulos de Productos, Movimientos y Escáner activo. -Registro de autenticación y gestión de roles en Firebase. -Integración del asistente de IA ligera “Sra. MarIA”. -Documentación técnica y archivo README con instrucciones de despliegue. -Estas evidencias demuestran el cumplimiento de los objetivos específicos, la aplicación de la metodología ágil y la consolidación de un sistema funcional y verificable. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT El desarrollo de Cybernine_C9 fortaleció mi dominio en desarrollo web moderno, integración de servicios cloud (Firebase) y aplicación de inteligencia artificial ligera. Además, me permitió consolidar habilidades en planificación ágil, control de versiones (Git) y documentación técnica, acercándome a las prácticas profesionales del campo TI. Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT A futuro, me interesa seguir perfeccionándome en desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles, explorando oportunidades en proyectos de automatización y digitalización de pequeñas empresas. Este proyecto me motivó a continuar especializándome en soluciones accesibles y escalables orientadas a la transformación digital de negocios locales. |